**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАПОВЕД**

**№ \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**За определяне на ръководител и членове**

**на работна група**

Във връзка с разработването на система **Web Documentum Front-end** **(WDF)**,

**ЗАПОВЯДВАМ:**

1. Да бъде сформирана временна работна група в следния състав:

Ръководител на работната група: Николай Костадинов, Ръководител отдел „Разработване на софтуерни продукти“

Членове на работната група:

1. Коста Кирязов, Ръководител отдел „Системи за продажби / SCM“;
2. Светла Стоянова, Ръководител отдел „Локални информационни системи“;
3. Янчо Гончев, Старши експерт;
4. Боян Янков, по съгласуване от „Уеб Моушън” ООД.
5. Ръководителят на работната група:
   1. Да обезпечи организацията, координацията и контрола по изпълнението на дейностите, съгласно Приложение № 1;
   2. Да привлича при необходимост и други специалисти от всички подразделения на Дружеството, след съгласуване с ресорните ръководители.
6. Членовете на работната група не се освобождават от изпълнението на основните си задължения.
7. Копие от заповедта да бъде връчено на указаните лица за сведение и изпълнение.
8. Контрола по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.

Управител, Живко Пенев Велев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпис)

**Приложение № 1**

**План за изпълнение на проекта**

за разработването на система **Web Documentum Front-end** **(WDF)**

| **№** | **Дейности** | **Срок** | **Отговорен изпълнител** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработване на функционалност в WDF за регистрация на потребител. | 30.04.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване на функционалност в WDF за вход на потребител. | 30.04.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване на функционалност в WDF за подписване на договори. | 14.05.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване на функционалност в WDF за качване и сваляне на актове. | 28.05.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване на функционалност в WDF за качване и сваляне на фактури. | 14.06.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване на функционалност в WDF за качване и сваляне на възлагания. | 28.06.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване в WDF на система за съобщения. | 28.06.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване в WDF журнал за одитиране. | 28.06.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване в WDF системен журнал. | 28.06.2021 | Николай Костадинов  Коста Кирязов |
|  | Разработване на потребителски интерфейс на WDF. | 28.06.2021 | Боян Янков |
|  | Разработване в Documentum на функционалност за регистриране на контрагент. | 30.04.2021 | Светла Стоянова  Янчо Гончев |
|  | Разработване на Documentum функционалности. | 28.06.2021 | Светла Стоянова  Янчо Гончев |
|  | Разработване на Documentum Web API. | 21.06.2021 | Светла Стоянова  Янчо Гончев |